#### Sprint Backlog N° XX
#### 1. Liste des fonctionnalités (items)
#### Id(31) Définir un environnement de développement pour structurer le travail de l’équipe
#### Id(32) Déterminer le moteur graphique et physique utilisé
Id(29)Évaluer JavaFx comme support pour certains différents moteurs spécialisés afin de capitaliser sur un framework éprouvé.
#### Id(30) Associer des sons à des événements pour augmenter l’immersion
2. Liste des tâches
Id(31) Créer le projet intelliJ.
Partager le projet sur github.

Id(32) Déterminer les librairies à utiliser pour le moteur graphique et physique.
Tester l’intégration et le fonctionnement des librairies.

Id(30)Trouver ou créer les différents sprites nécessaire à l’affichage des entités et objets.
Trouver les sons à utiliser.
Afficher un sprite.
Créer et afficher un labyrinthe.
3. Livrables
Librairies jar retenues.
4. Plannification et affection des tâches
Id	Nom de tâche	Date de début	Date de fin	Acteur principal	Acteur secondaire	Etat de la tâche
	Création projet	06/11, 17h	18h	Rémi	Hervé	Terminée
	Déterminer moteur graphique	16h	18h	Gautier	Franck	Terminée
	Déterminer moteur physique	16h	18h	Franck	Rémi	En cours d’avancement
	Sprites	16h	18h	Youssef	Hervé	En cours d’avancement, reste à découper sous photoshop
	Sons	16h	18h	Hervé	Youssef	Terminée
	Intégration librairies/moteurs	16h	18h	Rémi	Gautier	Terminée
	Test librairies	16h	18h	Gautier	Rémi	OpenGL testé mais JavaFX pas encore
	Partage Github	16h	18h	Gautier	Franck/Rémi	Terminée
	Fonctions graphiques basique	9/11	--	Gautier	Rémi/Youssef	En cours et à tester
	Exemple d’utilisation basique + doc graphique	9/11	–	Gautier	Franck/Hervé	En cours
	Avancement du GDD	06/11, 16h	19h	Franck/Hervé/Rémi/Youssef/Gautier	–	En cours

5. Diagramme de Gantt prévisionnel

Première version du tableau rempli. Pensez à insérer ce diagramme en mode paysage.

6. Diagramme de Gantt réel

Dernière version du tableau modifié qui correspond à la fin de l’itération.

7. Commentaires

Souligner ce qui a bien marché pour le faire perdurer, ce qui n’a pas marché pour le rectifier lors des prochaines itérations.