Sprint Backlog N° 001
# Liste des fonctionnalités (items)
31 - Définir un environnement de développement pour structurer le travail de l’équipe.
32 - Déterminer le moteur graphique et physique utilisé.
29 - Évaluer JavaFx comme support pour certains différents moteurs spécialisés afin de capitaliser sur un framework éprouvé.
30 - Associer des sons à des événements pour augmenter l’immersion.
# Liste des tâches
31 :	- Créer le projet sous IDEA - IntelliJ.
- Partager le projet sur Github.
32 :	- Déterminer les librairies à utiliser pour le moteur graphique et physique.
- Tester l’intégration et le fonctionnement des librairies.
30 :	- Trouver ou créer les différents sprites nécessaire à l’affichage des entités et objets.
- Trouver les sons à utiliser.
- Afficher un « sprite ».
- Créer et afficher un labyrinthe.
# Livrables
Librairies jar retenues.
# Planification et affection des tâches

Nom de tâche	Etat de la tâche
Création projet	Terminée
Déterminer moteur graphique	Terminée
Déterminer moteur physique	En cours d’avancement
Sprites	En cours d’avancement, reste à découper sous photoshop
Sons	Terminée
Intégration librairies/moteurs	Terminée
Test librairies	OpenGL testé mais JavaFX pas encore
Partage Github	Terminée
Fonctions graphiques basique	En cours et à tester
Exemple d’utilisation basique + doc graphique	En cours

# Diagramme de Gantt prévisionnel

# Diagramme de Gantt réel

# Commentaires