Pacman - Sprint Backlog N° 003
# Liste des fonctionnalités (items)
33 – Pouvoir déplacer Pacman dans une enceinte carrée close avec un tunnel de téléportation (2 sorties de téléportation diamétralement opposées pour aller à d’un bord à l’autre de l’enceinte).
6 - Je veux que PacMan consomme les denrées sur lesquelles il passe dans le labyrinthe pour définir un but au joueur.
# Liste des tâches
- Modification de la modélisation des entités.
- Gestion des collisions suivant la nouvelle modélisation définie.
- Nouvelle gestion de la position des entités.
- Consommation de points de fruits de base par Pacman.

# Livrables
Pas de livrable.
# Planification et affection des tâches

Nom de tâche	Contributeurs	Terminé pour le	État de la tâche ( %)
Modification de la modélisation des entités	- Rémi BALDY / - Gautier MAURICE / - Franck PALACIOS	22/11/19	Terminé
Gestion des collisions suivant la nouvelle modélisation définie	- Rémi BALDY	29/11/19	En cours (70 %)
Nouvelle gestion de la position des entités	- Rémi BALDY / - Gautier MAURICE	22/11/19	En attente (xx %)
Consommation de points de fruits de base par Pacman	- Rémi BALDY	22/11/19	En cours (90 %)

# Diagramme de Gantt prévisionnel

# Diagramme de Gantt réel

# Commentaires